| Información General del Proyecto |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. Proyecto |  | PYD-LA-01 |  |  | Fecha | 11/05/2014 |
| Nombre del Proyecto |  | Implementación Tecnológica en Chile para Empresa “Printing Your Desires” |  |  |  |  |
| Líder de Proyecto |  | Mauricio Hernán Oyarzún Sepúlveda |  |  |  |  |
| Versión | Fecha |  | Autor | Razón del cambio |  |  |
| 2 | 13/05/2014 |  | Celso Gutierrez, Juan Pablo León Arce, Mauricio Oyarzún, Gabriel Salazar | Primera evaluación, revisión de alcances y limitaciones. |  |  |
| 3 | 05/06/2014 |  | Juan Pablo León Arce, Mauricio Oyarzún | Se agregaron Supuestos , se agregaron tablas al anexo |  |  |
| 4 | 19/06/2014 |  | Juan Pablo León Arce, Mauricio Oyarzún | Se agregaron Supuestos. |  |  |

| Descripción del Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resumen Ejecutivo |  |  |  |  |
| La Empresa Multinacional de impresiones Printing Your Desires desea instaurarse en Chile, para esto necesita de la implantación de todo el soporte tecnológico necesario. El proyecto consiste en la compra, instalación y configuración del equipamiento (hardware) y software necesario para que las instalaciones comiencen a trabajar, esto incluye: software de plataforma base, enlaces de datos, telefonía, servidores, equipos de escritorio, laptops, multifuncionales y tablets. |  |  |  |  |
| Área Cliente Principal: | Publicidad |  |  |  |
| Cliente Principal: | Printing Your Desires |  |  |  |
| Sponsor: | Raymond Jefford |  |  |  |
| Estrategia: |  |  |  |  |
| La adquisición de hardware y software se realizará por medio de leasing operativo. |  |  |  |  |
| Prioridad: |  |  | Riesgo: |  |
| Baja |  |  | Bajo |  |
| Media |  |  | Medio | X |
| Alta |  | X | Alto |  |
| Justificación de la evaluación de Prioridad y Riesgo |  |  |  |  |
| Prioridad Alta ya que en menos de un mes se debe tener todo listo para entrar en producción. Riesgo medio pues, si bien las actividades de adquisición de bienes no revisten riesgo importante, cualquier retraso puede comprometer la fecha de término del proyecto. |  |  |  |  |

| Descripción del Proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Necesidad y Objetivos del Negocio |  |  |  |
| Necesidad de expansión y posicionamiento en latino américa, en particular en Chile, de la empresa Printing Your Desires. |  |  |  |
| Alcance y Objetivo del Proyecto |  |  |  |
| Adquisición e implementación de todos el hardware y software que conformaran el sistema requerido por Printing Your Desires, siguiendo los requerimientos de: - Telefonía: se debe instalar una central Telefónica IP en la casa central y conectar todas las sucursales a esta. - Servidores y Equipos - Multifuncionales - Adquisición de Tablet Se debe realizar un proceso de selección para software de ofimática y la marca de los equipos a implementar. (para este punto el equipo de Máximo Cabrera y Facundo Robles se han ofrecido como soporte) Los gastos operativos (transporte, fletes, etc) deben ser cubiertos por el presupuesto del proyecto. |  |  |  |
| Entregables |  |  |  |
| Los entregables durante cada etapa del proyecto será la implementación completa y funcional de alguno de los requerimientos antes mencionados o alguna de sus sub-etapas. |  |  |  |
| Qué no incluirá este proyecto |  |  |  |
| No se realizará la implementación de ningún software que gestione el sistema tecnológico que se planea implementar. |  |  |  |
| Inclusión de software aparte de ofimática, sistema operativo y antivirus queda sujeto a discusión. |  |  |  |
| No se consideran dentro del proyecto, cualquier nueva oficina que Printing Your Desires adquiera de forma posterior. |  |  |  |
| No se considera la capacitación del personal para el uso de cualquier software involucrado. |  |  |  |
| Supuestos y Restricciones |  |  |  |
| - Las dependencias donde se realizarán las implementaciones tecnológicas estarán disponibles para su trabajo desde el comienzo del proyecto - Los switches y cableado estructurado está en buen estado y es suficiente para cubrir las necesidades de la empresa. - Una vez que hayan escogido los equipos y el software a instalar le tomará 3 días hábiles al jefe de infraestructura tecnológica, Máximo Cabrera, el configurar las imágenes solicitadas, y 7 días de corrido en hacer llegar los medios al equipo de proyecto. - El equipo de infraestructura de la empresa se encargara de configurar las cuentas de dominio de usuario y cuentas de correo. - El equipo de aplicaciones al mando de Facundo Robles, se encargará de las cuentas de usuario para sistema administrativo y comercial. - Se dispone de USD$1.090.000 para realizar la implementación de hardware y software necesarios. - A la plana gerencial se le entregaran laptops según sus requerimientos, y además se les compraran pantallas led de escritorio según lo solicitado para conectar los laptops a ellas. Porque no existe un laptop con las características pedidas por el gerente. - Casa Matriz debe estar operativa el día Lunes 2 de Julio. - Printing Your Desires ya adquirió las oficinas donde se implementará el proyecto. - El documento de definición del alcance surge como resultado de las entrevistas con los clientes. |  |  |  |
| Relación con Proveedores: |  |  |  |
| No hay proveedores externos |  | Llamado a Propuesta | X |
| Continuación de Contrato |  | Existe un Único Proveedor |  |

Hitos

- Implementación de una central telefónica IP en la casa central

- Conexión de todas las sucursales a la central Telefónica IP de la casa central

- Instalación de servidores y Equipos computacionales y software en casa matriz.

- Instalación de servidores y Equipos computacionales y software en cada una de las oficinas.

- Adquisición de tablets y laptops para ejecutivos

| Estimación de Tamaño |  |
| --- | --- |
| Costo total estimado en cantidad y moneda | USD$1.090.000 |
| Plazo total estimado en cantidad de semanas | 6 |
| Esfuerzo total estimado en HH | 1050 (5 personas, jornadas de 7 horas , 5 días a la semana, por 6 semanas |

| Clase del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Importancia Estratégica |  | Complejidad Negocio |  |  |  | Complejidad Tecnológica |  | Complejidad por Tamaño |  |
| Baja |  | Baja |  |  | X | Baja |  | Baja |  |
| Media |  | Media |  |  |  | Media | X | Media |  |
| Alta | X | Alta |  |  |  | Alta |  | Alta | X |
| Clase: |  |  |  | Tipo: |  |  |  |  |  |
| 1/AP Básica |  |  |  | Desarrollo SIN contrato |  |  |  |  |  |
| 2/AP Media |  |  |  | Desarrollo CON contrato |  |  |  |  | X |
| 3/AP Avanzada |  |  |  | Contrato de Implantación |  |  |  |  |  |

| Lista de anexos y documentos adjuntos |  |
| --- | --- |
| Descripción del documento | Ubicación y Nombre o Hipervínculo |
| Lista de estrategias empresariales | http://www.slideshare.net/mariabelenrr/clase-5-estrategias-corporativas-8367408 |
| Proveedor mulltifuncional | http://www.servicechile.cl/arriendo-impresoras-multifuncionales |
| Lista de Oficinas |  |

| Involucrados |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerencia de Operaciones y Tecnología |  |  |  |  |
| Nombre | Cargo |  | Responsabilidad | HH/MES |
| Carlos Fritz | Gerente de Sistemas |  |  | 160 |
| Elías Castillo | Jefe de Infraestructura Tecnológica |  |  |  |
| Nidia Vidal | Jefe de Aplicaciones |  |  |  |
| Otras Áreas |  |  |  |  |
| Raymond Jefford | Vicepresidente Región Américas |  | Sponsor |  |
|  |  |  | Usuario Líder |  |
| Max Jackson | CIO Printing Your Desires |  | Chielf Information Officer (CIO) |  |
| Máximo Cabrera | Jefe de Infraestructura Tecnológica México |  | Jefe de Infraestructura Tecnológica |  |
| Facundo Robles | Jefe de Aplicaciones México |  | Jefe de Aplicaciones |  |
| Mauricio Oyarzún | Jefe de Proyecto Printing Your Desires Chile |  | Jefe de Infraestructura Tecnológica y Aplicaciones |  |
| Proveedores o Personal Externo |  |  |  |  |
| Servichile |  |  | Proveedor de multifuncionales |  |
| Áreas relacionadas |  |  |  |  |
| Área u organización |  | Relación |  |  |
| Proyectos relacionados |  |  |  |  |
| Nombre Proyecto |  | Relación |  |  |

| Aprobaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| Sponsor |  |  |  |
| Cliente Principal |  |  |  |
| Jefe de Desarrollo |  |  |  |
| Otros: (Relevantes para la aprobación de esta Ficha de Proyecto) |  |  |  |
| Ingeniería de Sistemas |  |  |  |

| Notas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXOS |  |  |  |  |  |
| TABLA: SUCURSALES POR PROVINCIA Y COMUNA |  |  |  |  |  |
| REGIÓN | PROVINCIA | COMUNA | FECHA DE APERTURA |
| TARAPACÁ | Iquique | Iquique | 04 de Agosto de 2014 |
| ANTOFAGASTA | Antofagasta | Antofagasta | 30 de Junio de 2014 |
| ANTOFAGASTA | El Loa | Calama | 04 de Agosto de 2014 |
| ATACAMA | Copiapó | Copiapó | 01 de Septiembre de 2014 |
| COQUIMBO | Elqui | La Serena | 04 de Agosto de 2014 |
| COQUIMBO | Elqui | Coquimbo | 01 de Septiembre de 2014 |
| VALPARAÍSO | Valparaíso | Valparaíso | 04 de Agosto de 2014 |
| VALPARAÍSO | Valparaíso | Viña del Mar | 30 de Junio de 2014 |
| VALPARAÍSO | Quillota | Quillota | 01 de Septiembre de 2014 |
| VALPARAÍSO | San Antonio | San Antonio | 04 de Agosto de 2014 |
| DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | Cachapoal | Rancagua | 04 de Agosto de 2014 |
| DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | Colchagua | San Fernando | 01 de Septiembre de 2014 |
| DEL MAULE | Talca | Talca | 04 de Agosto de 2014 |
| DEL BIOBÍO | Concepción | Concepción | 30 de Junio de 2014 |
| DEL BIOBÍO | Biobío | Los Angeles | 01 de Septiembre de 2014 |
| DEL BIOBÍO | Ñuble | Chillán | 04 de Agosto de 2014 |
| DE LA ARAUCANÍA | Cautín | Temuco | 04 de Agosto de 2014 |
| DE LOS RÍOS | Valdivia | Valdivia | 04 de Agosto de 2014 |
| DE LOS LAGOS | Llanquihue | Puerto Montt | 04 de Agosto de 2014 |
| DE LOS LAGOS | Osorno | Osorno | 01 de Septiembre de 2014 |
| AISÉN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | Coihaique | Coihaique | 01 de Septiembre de 2014 |
| MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | Magallanes | Punta Arenas | 01 de Septiembre de 2014 |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | Santiago | Santiago | 30 de Junio de 2014 |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | Santiago | La Florida | 04 de Agosto de 2014 |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | Santiago | Las Condes | 30 de Junio de 2014 |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | Santiago | Providencia | 30 de Junio de 2014 |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | Santiago | Pudahuel | 04 de Agosto de 2014 |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CORDILLERA | Puente Alto | 04 de Agosto de 2014 |

TABLA: JEFE DE SUCURAL POR COMUNA

| COMUNA | JEFE SUCURSAL | TIPO | ZONA |
| --- | --- | --- | --- |
| Iquique | Harold Mora | B | Norte |
| Antofagasta | Fernanda Escanilla | B | Norte |
| Calama | Álvaro Peña | C | Norte |
| Copiapó | Tamara Carrasco | D | Norte |
| La Serena | Álex Lorca | B | Norte |
| Coquimbo | Claudio Araya | D | Norte |
| Valparaíso | Paula González | B | Centro |
| Viña del Mar | María José Oyarzún | A | Centro |
| Quillota | María Calderón | E | Centro |
| San Antonio | Alejandra Guerrero | C | Centro |
| Rancagua | Patricio Riquelme | C | Centro |
| San Fernando | Patricio Vergara | E | Sur |
| Talca | José Burgos | C | Sur |
| Concepción | Rudy Velásquez | B | Sur |
| Los Angeles | Paz Pino | E | Sur |
| Chillán | Cristian Morales | C | Sur |
| Temuco | Percy Mercado | B | Sur |
| Valdivia | Felipe Bello | E | Sur |
| Puerto Montt | Sebastián Gaete | C | Sur |
| Osorno | Catalina Ibarra | D | Sur |
| Coihaique | Beatriz Navarro | D | Sur |
| Punta Arenas | Rodolfo Fasching | E | Sur |
| Santiago | Patricio Destéfani | A | Centro |
| La Florida | Paula Allen | C | Centro |
| Las Condes | Jorge Alarcón | A | Centro |
| Providencia | Omar Rebolledo | A | Centro |
| Pudahuel | Sebastián Castro | D | Centro |
| Puente Alto | Muriel Buller | D | Centro |

TABLA: CANTIDAD DE COLABORADORES POR TIPO DE SUCURSAL

| Tipo | Colaboradores (*) |
| --- | --- |
| A | 15 |
| B | 12 |
| C | 8 |
| D | 5 |
| E | 3 |